UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ — UNIVALI

Curso de Sistemas para Internet

Disciplina: Engenharia de Software II

M2 — Andamento das Sprints, Gerência de Configuração e de Mudanças

Projeto: CronotaScan — leitor de discos de cronotacógrafo analógico

Integrantes: José Eduardo · Márcio Fossa · Erick

Repositório: https://github.com/jbr121/CRONOTACOGRAFOS

Itajaí — SC

Outubro de 2026

1. Objetivo

Este relatório apresenta o andamento do projeto CronotaScan desde o início das sprints da disciplina de Engenharia de Software II. O foco é mostrar o que foi planejado, o que foi entregue, o que ainda falta, como as mudanças de escopo foram tratadas e como estamos controlando o repositório e a organização da equipe. Sempre que possível, cada afirmação é acompanhada de evidências (prints, links de commits, pull requests e quadro de tarefas).

3.1 Andamento das sprints

Até esta etapa realizamos pelo menos duas sprints. Para cada uma, o quadro a seguir deve ser preenchido com os itens planejados, o que foi concluído e os principais problemas. As células marcadas com colchetes devem ser completadas pelo grupo com as informações reais.

| Sprint / período | Objetivo | Planejado (backlog) | Concluído | Não concluído / motivo | Incremento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 — [datas] | Colocar o fluxo básico no ar (upload da imagem, curva de velocidade e histórico inicial). | Ex.: configurar FastAPI; tela de upload; leitura do disco sintético; configurar GitHub Projects. | Ex.: upload funcionando; curva no navegador; banco SQLite criado. | Ex.: foto real pendente — problema com centro/mousepad. | Protótipo básico processando um disco sintético. |
| Sprint 2 — [datas] | Melhorar a leitura da foto real e gerar o laudo PDF. | Ex.: centro pela grade verde; correção de perspectiva; laudo PDF; ajustes no dashboard. | Itens que o grupo finalizou de fato. | Itens que ficaram para a próxima sprint e o porquê. | Processar foto real de referência e emitir laudo PDF. |

Além dos quadros acima, o relatório deve anexar prints do quadro de tarefas no início e no fim de cada sprint, bem como, se houver, o gráfico de burndown gerado pela ferramenta de gestão.

3.2 Resultado das sprints – incremento funcional

Até o momento, o CronotaScan evoluiu de testes sintéticos para fotos mais próximas da realidade. Hoje o sistema permite enviar placa e imagem, detectar o centro do disco usando papel e grade verde, corrigir a perspectiva da foto, desdobrar a coroa de velocidade, detectar excessos e paradas, gravar a viagem no histórico e gerar um laudo em PDF. Nesta seção, o grupo deve relacionar os incrementos entregues com os itens do backlog e com os requisitos atendidos.

| Requisito / US | Sprint | Evidência (print / link) |
| --- | --- | --- |
| RF01/RF02 – upload + placa | Sprint 1 | [link do commit ou PR; print da tela de upload] |
| RF03/RF04 – centro e perspectiva | Sprint 2 | [evidência da foto real processada] |
| RF14 – laudo PDF | Sprint 2 | [print do PDF aberto e link do PR] |

Também é importante listar o que ainda falta para as próximas sprints (funcionalidades pendentes e ajustes de qualidade), deixando claro que o planejamento continua vivo.

3.3 Gerenciamento de mudanças

As principais mudanças de escopo, requisitos ou arquitetura desde a M1 foram registradas no quadro abaixo. Cada linha corresponde a uma mudança aprovada, com análise de impacto e justificativa.

| ID | Solicitação | Tipo | Impacto / análise | Decisão | Alterações e justificativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | Ajustar RF03 para usar papel + grade verde como referência de centro. | Alteração de requisito | Centro só pelo furo falhava em fotos com mousepad; o polar escapava para fora do disco. | Aprovada na Sprint 1. | Atualizamos a especificação e o código de detecção, adicionando testes sintéticos. Backlog recebeu uma US específica de robustez de centro. |
| M02 | Incluir laudo PDF como entrega obrigatória. | Entrada de escopo | Aumenta esforço mas aumenta muito o valor para auditoria interna. | Aprovada na Sprint 2. | Criamos o componente GeradorLaudoPDF, ajustamos requisitos e backlog e incluímos a rota de PDF. |
| M03 | Refinar forma de calcular a distância (uso do odômetro gráfico). | Alteração de requisito | Apenas integrar a curva inflava a quilometragem em algumas fotos reais. | Aprovada em reunião de revisão. | Alteramos RF09 para priorizar o zigue‑zague do odômetro; o analisador passou a expor origem_distancia. |

3.4 Rastreabilidade

A matriz de rastreabilidade foi atualizada para refletir as mudanças registradas na seção anterior. Cada requisito funcional principal está ligado ao caso de uso correspondente, ao modelo (por exemplo, diagrama de classes), à classe de implementação e ao commit ou PR onde aquele requisito foi tratado.

3.5 Gerenciamento de configuração

O repositório CronotaScan está organizado em camadas: core/ concentra a lógica de visão computacional, regras de negócio e geração de PDF; main.py expõe as rotas FastAPI; static/ contém a SPA; docs/ guarda os documentos do PGI/ES2; tests/ reúne os testes automatizados. A estratégia de branches segue o GitHub Flow: a branch main guarda versões estáveis e cada incremento é desenvolvido em uma branch de feature (por exemplo, feat/odometro), integrada via pull request.

Adotamos mensagens de commit curtas e descritivas, muitas vezes com prefixos como feat:, fix: e docs:. Sempre que possível, um integrante abre o PR e outro faz a revisão, registrando comentários. A partir da versão 0.9.x passamos a marcar releases com tags (v0.9.8, v0.9.9, etc.), facilitando a referência nas apresentações e nos laudos.

3.6 Comunicação e organização da equipe

A comunicação diária do grupo é feita sobretudo pelo WhatsApp, onde combinamos prazos, horários de reunião e divisão de tarefas. As decisões técnicas mais importantes (por exemplo, aceitar uma mudança de requisito ou o resultado de um teste com foto real) são registradas em comentários de pull request no GitHub, para ficarem ligadas diretamente ao código.

Utilizamos um quadro de tarefas (GitHub Projects ou Trello) com colunas A Fazer, Fazendo, Em Teste e Pronto. Cada item tem um responsável (José, Márcio ou Erick), o que ajuda na cobrança e na evidência de contribuição individual.

3.7 Contribuição individual

| Integrante | Principais tarefas na M2 | Commits / PRs (exemplos) |
| --- | --- | --- |
| José Eduardo | Ajustes no processador de imagem (centro, perspectiva, odômetro), testes sintéticos e roteiros de verificação. | [links de commits e PRs do José] |
| Márcio Fossa | Rotas FastAPI, ajustes na SPA, geração de laudo PDF e documentação de uso. | [links de commits e PRs do Márcio] |
| Erick | Tarefas de apoio definidas pelo grupo (por exemplo, testes manuais, organização do quadro, documentação ou código específico). | [links de commits e PRs do Erick] |

Esta tabela deve ser complementada com os links reais de commits, PRs e outras evidências produzidas por cada integrante durante a M2, conforme o Anexo D do enunciado.

3.8 Conhecimento técnico e justificativa das escolhas

Linguagem e framework: escolhemos Python com FastAPI porque a disciplina já utiliza o ecossistema Python, a integração com OpenCV é direta e a aplicação é leve para rodar nos laboratórios da Univali. Para o banco de dados optamos por SQLite, pois atende bem ao escopo local do PGI (um arquivo por projeto, sem necessidade de servidor dedicado).

A arquitetura em camadas (SPA, API, domínio, dados) foi adotada para separar bem responsabilidades: a SPA trata de interação com o usuário; a API, das rotas e erros HTTP; o domínio, da visão computacional e das regras de negócio; e a camada de dados, da persistência e evidências. Essa separação facilita manutenção, testes unitários e a explicação do projeto na banca.

As principais bibliotecas escolhidas foram OpenCV (visão computacional), SQLAlchemy (ORM sobre SQLite) e ReportLab (laudos PDF). Suas vantagens são ampla documentação, uso consolidado em projetos similares e boa integração com o restante do código Python. Como limitação, o uso intensivo de OpenCV exige mais cuidado com performance em fotos de alta resolução, e o SQLite não é indicado para uso concorrente em produção, mas atende perfeitamente ao cenário local do PGI.

Em resumo, as decisões técnicas foram guiadas por simplicidade, facilidade de uso em laboratório e coerência com os requisitos do projeto, sempre com atenção à rastreabilidade entre backlog, código e evidências apresentadas neste relatório.